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Phụ lục II
DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

NGHỊ QUYẾT SỐ 57-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ NĂM 2026

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày    /5/2026 của Ủy ban nhân dân xã Đồng Đăng)


	STT
	Tên nhiệm vụ
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Kết quả
	Thời gian hoàn thành
	Ghi chú

	I.
	Công tác chỉ đạo, điều hành (3 nhiệm vụ)

	1. 
	Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, sâu rộng Nghị quyết số 57-NQ/TW và các chủ trương có liên quan bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp và cán bộ, đảng viên các cơ quan đảng nhất là người đứng đầu về sự cần thiết, tính cấp thiết và vai trò của chuyển đổi số.
	Trung tâm Dịch vụ công ích xã 
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã
	Xây dựng các tin bài, nội dung đăng trên TTĐT xã, hệ thống loa truyền thanh…
	Mỗi tháng từ 1- 2 tin bài trở lên
	

	2. 
	Thường xuyên đăng tải các tin, bài về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên Trang thông tin điện tử 
	Trung tâm Dịch vụ công ích xã
	Phòng Văn hoá xã hội; Văn Phòng HĐND&UND xã
	Đăng tải các tin, bài về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên Trang thông tin điện tử xã 


	Tối thiểu 06 tin bài theo tiến trình các hoạt động 
	

	3. 
	Triển khai Chương trình Chính phủ số (tại Quyết định số 2629/QĐ-TTg ngày 01/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ) và thực hiện chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực, góp phần tăng trưởng ở mức 2 con số, có tác động lớn đến tăng trưởng, năng suất và năng lực cạnh tranh..
	Phòng Văn hoá xã hội
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	Xây dựng các chương trình, kế hoạch, báo cáo….

	Nhiệm vụ thường xuyên
	

	II
	Hoàn thiện cơ chế, chính sách (12 nhiệm vụ)

	4. 
	Phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 193/2025/QH15 và Nghị định 88/2025/NĐ-CP hướng dẫn về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia phù hợp với tình hình thực tiễn của xã.
	Phòng Văn hoá xã hội
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	Chương trình, kế hoạch, báo cáo
	Nhiệm vụ thường xuyên
	Phối hợp thực hiện khi có yêu cầu

	5. 
	Lồng ghép, triển khai sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo phương châm “nguồn lực ngân sách nhà nước là vốn mồi, dẫn dắt, thúc đẩy các nguồn vốn khác đầu tư cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo”
	Phòng Văn hoá xã hội
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	Sử dụng các nguồn lực phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Thực hiện lồng ghép vốn phù hợp hiệu quả với địa phương

	Nhiệm vụ thường xuyên
	Khi có văn bản triển khai của tỉnh

	6. 
	Rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung những cơ chế chính sách chưa được giải quyết ở những văn bản đã ban hành để tiếp tục hoàn thiện chính sách cho KHCN, ĐMST, CĐS. Trong đó, bảo đảm các quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với nền tảng số, dữ liệu để thống nhất, thông suốt.
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	Phòng Văn hoá xã hội
	Tham gia xây dựng các văn bản đề xuất sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền.

	Nhiệm vụ thường xuyên
	Khi có văn bản triển khai của tỉnh tổng hợp ý kiến báo cáo theo yêu cầu

	7. 
	Thông qua Hệ thống pakn.nq57.vn và các kênh có liên quan kịp thời tiếp nhận, phản hồi ý kiến của các tổ chức, cá nhân  (người dân, doanh  nghiệp, viện, trường, nhà khoa học, nhà sáng tạo…) nhằm đo lường mức độ hài lòng đối với những cơ chế, chính sách, giải pháp về phát triển KHCN, ĐMST, CĐS để kịp thời điều chỉnh. Bảo đảm thực hiện đúng theo Quy chế số 03-QC/BCĐTW, ngày 23/6/2025
	Phòng Văn hoá xã hội
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	Các phản ánh, kiến nghị, giải pháp, sáng kiến được tiếp nhận và triển khai thực hiện
	Nhiệm vụ thường xuyên
	

	8. 
	Triển khai bộ quy tắc ứng xử văn hoá trên môi trường số theo hướng dẫn của các cơ quan cấp trên
	Phòng Văn hoá xã hội 
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	Văn bản triển khai thực hiện
	Sau khi Bộ quy tắc được ban hành
	

	9. 
	Triển khai Đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực Văn hóa.
	Phòng Văn hoá xã hội 
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	Văn bản triển khai thực hiện
	Sau khi Đề án được ban hành
	

	10. 
	Triển khai Đề án chuyển đổi số trong hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng theo quy định.
	Phòng Kinh tế 
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	Văn bản triển khai thực hiện
	Sau khi Đề án được ban hành
	

	11. 
	Triển khai Đề án Nâng cao năng lực số cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
	Phòng Văn hoá xã hội 
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	Kế hoạch 
	Sau khi Đề án được ban hành
	

	12. 
	Triển khai Đề án phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo lĩnh vực công tác dân tộc, tôn giáo.
	Phòng Văn hoá xã hội 
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	Kế hoạch 
	Sau khi Đề án được ban hành
	

	13. 
	Triển khai Nghị quyết số 66.10/2025/NQ-CP ngày 15/12/2025 về sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng viễn thông của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.
	Công an xã; BCH Quân sự xã;
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	Văn bản triển khai thực hiện
	Tháng 6 năm 2026.
	

	14. 
	Phối hợp rà soát, xây dựng hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật cho chuyển đổi số và phát triển KHCN, ĐMST, phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
	Phòng Kinh tế; Phòng Văn hoá xã hội
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị thuộc UBND
	Các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế xã hội
	Tháng 6/2026
	Thực hiện theo hướng dẫn của trên

	15. 
	Tổ chức triển khai các chiến lược, chương trình, đề án phát triển hạ tầng năng lượng, hạ tầng xây dựng, đảm bảo an ninh năng lượng, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên khoáng sản, tài nguyên đất của xã
	Phòng Kinh tế
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị thuộc UBND
	Xây dựng các văn bản, báo cáo triển khai thực hiện.
	Thực hiện thường xuyên
	Thực hiện theo hướng dẫn của trên

	III
	Nâng cao năng lực số của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (9 nhiệm vụ)

	16. 
	Tiếp nhận, triển khai các giải pháp truyền thông, các công cụ hướng dẫn cán bộ công chức, viên chức và người lao động tiếp cận, sử dụng các hệ thống thông tin trên môi trường số
	Phòng văn hoá xã hội
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	- Tiếp nhận, triển khai.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng số cơ bản gắn với vị trí việc làm.

- Tối thiểu 90% cán bộ, công chức, viên chức làm chủ kỹ năng số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành.
	Nhiệm vụ thường xuyên
	

	17. 
	Tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số
	Phòng văn hoá xã hội
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	- Văn bản triển khai thực hiện.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng số cơ bản gắn với vị trí việc làm.

- Tối thiểu 90% cán bộ, công chức, viên chức làm chủ kỹ năng số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành.
	Nhiệm vụ thường xuyên
	

	18. 
	Tham dự đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ chuyên trách về chuyển đổi số và an toàn thông tin; nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Ưu tiên ứng dụng các phương pháp đào tạo thuận tiện, hiệu quả, mọi nơi mọi lúc
	Phòng văn hoá xã hội
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	- Văn bản triển khai thực hiện.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng số cơ bản gắn với vị trí việc làm.

- Tối thiểu 90% cán bộ, công chức, viên chức làm chủ kỹ năng số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành.
	Nhiệm vụ thường xuyên
	

	19. 
	Tham gia đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ chuyên trách chuyển đổi số, công nghệ thông tin các kỹ năng, kiến thức về công nghệ số, an toàn thông tin, quản lý, vận hành hệ thống và các lĩnh vực chuyên môn.
	Phòng văn hoá xã hội
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	- Văn bản triển khai thực hiện.

- Tối thiểu 50% cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị được đào tạo đạt chứng chỉ quản trị dữ liệu cơ bản.
	Năm 2026
	

	20. 
	Triển khai phong trào học tập trên các nền tảng số để trở thành phong trào “học tập số” thường xuyên, liên tục, phổ cập, nâng cao kiến thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số, công nghệ số cơ bản trong cán bộ, công chức và Nhân dân
	Phòng văn hoá xã hội
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	Chương trình, kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện

	Năm 2026
	

	21. 
	Triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị đăng ký tham gia các khoá đào tạo, tập huấn trực tuyến trên nền tảng học trực tuyến mở đại trà quốc gia (MOOCs) “Bình dân học vụ số” cho cán bộ, công chức, viên chức; tập huấn chuyên sâu cho cán bộ chuyên trách về chuyển đổi số và an toàn thông tin
	Công an xã, Phòng Văn hoá - Xã hội.
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	- Văn bản triển khai thực hiện.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng số cơ bản gắn với vị trí việc làm.

- Tối thiểu 90% cán bộ, công chức, viên chức làm chủ kỹ năng số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành.
	Quý II/2026
	Thực hiện theo kế hoạch của tỉnh

	22. 
	Bố trí cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số phù hợp với khối lượng công việc
	Phòng Văn hoá - Xã hội.
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	Kết quả bố trí cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách/kiêm nhiệm CNTT, chuyển đổi số
	Quý II/2026
	

	23. 
	Phấn đấu bố trí tỷ lệ phù hợp cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm về khoa học kỹ thuật trong đội ngũ lãnh đạo cơ quan, đơn vị nhà nước
	Phòng Văn hoá - Xã hội.
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	Có tỷ lệ phù hợp
	Nhiệm vụ thường xuyên
	

	24. 
	Bảo đảm nhân lực chuyên trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số theo quy định của pháp luật; thực hiện bồi dưỡng, cập nhật kiến thức KHCN, ĐMST, kỹ năng, công nghệ số cơ bản cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động gắn với vị trí việc làm và đa ngôn ngữ (dân tộc thiểu số); củng cố mô hình vận hành và điều kiện bảo đảm hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công và bộ phận một cửa các cấp, đáp ứng yêu cầu phục vụ liên tục, thông suốt, không gián đoạn trong môi trường số.
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	Phòng Văn hoá xã hội
	Tối thiểu 6% cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm về khoa học kỹ thuật trong đội ngũ lãnh đạo từng cơ quan, đơn vị nhà nước. UBND xã rà soát, bố trí cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.


	Nhiệm vụ thường xuyên. Định kỳ hằng tháng báo cáo kết quả
	

	IV
	Hạ tầng kỹ thuật, công nghệ; nền tảng, ứng dụng số (14 nhiệm vụ)

	25. 
	Triển khai công nghệ số như dịch vụ cho chuyển đổi số, trọng tâm là các nền tảng số dùng chung cho nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội; tích hợp cảm biến, ứng dụng công nghệ số vào hạ tầng thiết yếu phục vụ các hoạt động thiết yếu của xã hội trên môi trường số. 
	Phòng Văn hoá - Xã hội.
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tối thiểu 90% dân số trưởng thành tiếp cận dịch vụ số trong y tế, giáo dục, bảo hiểm, giao thông… 100% HTX trên địa bàn ứng dụng công nghệ số.


	Sau khi Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch
	

	26. 
	Triển khai nền tảng số nhằm giám sát, thu thập dữ liệu lĩnh vực tài nguyên, môi trường
	Phòng Kinh tế
	Các cơ quan, đơn vị có liên
	- Các hệ thống, nền tảng số được triển khai

- Tối thiểu 90% dân số trưởng thành tiếp cận dịch vụ số trong các lĩnh vực tài nguyên, môi trường
	Nhiệm vụ thường xuyên
	Phối hợp thực hiện

	27. 
	Chủ động rà soát quy trình, hạ tầng, hệ thống, dữ liệu, nhân lực, tài chính, nhất là đối với cấp xã để có phương án bảo đảm kịp thời các nguồn lực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị thuộc UBND
	Phòng Văn hoá xã hội; Phòng Kinh tế ; Văn Phòng HĐND&UBND


	- Đảm bảo đáp ứng theo yêu cầu thực tiễn

- 100% hệ thống thông tin, phần mềm được rà soát trong Quý I/2026. Đảm bảo hoạt động ổn định các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh

- 100% cán bộ cấp xã có máy tính đáp ứng cấu hình tối thiểu phục vụ giải quyết công việc trên môi trường điện tử

- 100% lãnh đạo và cán bộ chuyên môn được cấp chữ ký số cá nhân phục vụ nhu cầu giải quyết công việc trên môi trường điện tử
	Nhiệm vụ thường xuyên
	

	28. 
	Đảm bảo kết nối họp trực tuyến nối thông suốt từ cấp xã đến Trung ương.
	Văn phòng HĐND&UBND xã
	Đảm bảo kết nối họp trực tuyến nối thông suốt từ cấp xã đến Trung ương.


	Đảm bảo kết nối ổn định, thông suốt
	Tháng 6/2026
	Tiếp nhận, vận hành

	29. 
	Đẩy mạnh tuyên truyền ứng dụng các nền tảng thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt, thương mại điện tử và các dịch vụ số phục vụ doanh nghiệp và người dân.
	Phòng Văn hoá xã hội; Trung tâm Dịch vụ công ích
	Các Ngân hàng trên địa bàn xã
	- Kế hoạch, nội dung tuyên truyền, tin bài được đăng trên TTDT và hệ thống truyền thanh


	Nhiệm vụ thường xuyên
	

	30. 
	Đẩy mạnh kết nối, liên thông dữ liệu, ứng dụng giữa khối Đảng, chính quyền, đoàn thể phục vụ chỉ đạo, điều hành của cấp lãnh đạo bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí, đáp ứng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
	Văn phòng HĐND&UBND xã
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	Kết quả kết nối, liên thông dữ liệu và ứng dụng giữa khối Đảng, chính quyền, đoàn thể. Các hệ thống, nền tảng phục vụ chỉ đạo, điều hành được tích hợp, khai thác dùng chung. 100% hệ thống thông tin phục vụ hoạt động và chỉ đạo, điều hành (hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hệ thống thông tin báo cáo, hệ thống họp trực tuyến…) của các khối được kết nối, liên thông. 100% các cơ quan, đơn vị sử dụng phần mềm quản trị điều hành thống nhất.
	Nhiệm vụ thường xuyên
	

	31. 
	Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai cấp đầy đủ chữ ký số cho lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc khối chính quyền
	Văn phòng HĐND&UBND xã
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	100% lãnh đạo và cán bộ chuyên môn được cấp chữ ký số cá nhân phục vụ nhu cầu giải quyết công việc trên môi trường điện tử.
	Tháng 6 năm 2026
	

	32. 
	Tổ chức triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo dựa trên dữ liệu lớn trong một số lĩnh vực quan trọng trên địa bàn xã, ưu tiên các lĩnh vực quản lý nhà nước, dịch vụ công, nông nghiệp và môi trường, du lịch, y tế, giáo dục; gắn với khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh.
	Phòng Văn hoá - Xã hội.
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
	Mô hình, giải pháp ứng dụng AI thí điểm trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm. Triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các khâu có tần suất lớn, rủi ro cao của công vụ (tiếp nhận, phân luồng hồ sơ; đối soát thành phần hồ sơ; kiểm tra tính hợp lệ; tổng hợp báo cáo; cảnh báo sai lệch dữ liệu), bảo đảm có cơ chế kiểm soát, lưu vết và trách nhiệm giải trình; phấn đấu nâng năng suất xử lý và giảm sai sót nghiệp vụ, rủi ro tuân thủ. Tối thiểu 90% dân số trưởng thành tiếp cận dịch vụ số trong y tế, giáo dục, bảo hiểm, giao thông…
	Thực hiện thường xuyên
	

	33. 
	Bố trí địa điểm làm việc, trang thiết bị, hạ tầng mạng và nhân lực; tổ chức vận hành hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công. Bảo đảm đủ nhân sự thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu khối lượng công việc thực tế trên địa bàn.
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	100% cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công có máy tính đáp ứng cấu hình tối thiểu phục vụ giải quyết công việc trên môi trường điện tử. 100% lãnh đạo và cán bộ chuyên môn được cấp chữ ký số cá nhân phục vụ nhu cầu giải quyết công việc trên môi trường điện tử.
	Thực hiện thường xuyên.
	

	34. 
	Phối hợp với các Doanh nghiệp viễn thông đảm bảo ổn định đường truyền Internet bảo đảm ổn định, đặc biệt tại các địa bàn vùng biên giới. Nâng cấp, thay thế hoặc bổ sung trang thiết bị CNTT đã xuống cấp cho cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đáp ứng cấu hình tối thiểu phục vụ nhu cầu sử dụng của người dùng
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị thuộc UBND
	Các doanh nghiệp viễn thông
	- Đường truyền Internet tại các cơ quan, đơn vị được nâng cấp, bảo đảm ổn định, thông suốt.

- Máy tính và thiết bị làm việc thiết yếu được trang bị, đáp ứng cấu hình tối thiểu theo quy định.

- Đối với cấp xã, việc rà soát, nâng cấp bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Mô hình chuyển đổi số cấp xã do Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn.

- Đảm bảo hoạt động ổn định các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh

- 100% cán bộ cấp xã có máy tính đáp ứng cấu hình tối thiểu phục vụ giải quyết công việc trên môi trường điện tử
	Tháng 6/2026
	

	35. 
	Chủ động rà soát, nâng cấp và bảo đảm điều kiện tối thiểu phục vụ chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị như: (1) Đường truyền và kết nối mạng ổn định, chữ ký số cá nhân; (2) Trang bị máy tính cấu hình tối thiểu và thiết bị làm việc thiết yếu; (3) Bố trí cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số phù hợp với khối lượng công việc.... bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Mô hình chuyển đổi số cấp xã do Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn.
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị thuộc UBND
	
	- Đường truyền Internet tại các cơ quan, đơn vị được nâng cấp, bảo đảm ổn định, thông suốt.

- Máy tính và thiết bị làm việc thiết yếu được trang bị, đáp ứng cấu hình tối thiểu theo quy định.

- rà soát, nâng cấp bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Mô hình chuyển đổi số cấp xã do Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn.

- 100% hệ thống thông tin, phần mềm được rà soát trong Quý I/2026. Đảm bảo hoạt động ổn định các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của xã

- 100% cán bộ, công chức có máy tính đáp ứng cấu hình tối thiểu phục vụ giải quyết công việc trên môi trường điện tử

- 100% lãnh đạo và cán bộ chuyên môn được cấp chữ ký số cá nhân phục vụ nhu cầu giải quyết công việc trên môi trường điện tử

- 100% cơ quan, đơn vị hoàn thành rà soát, bố trí cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.
	Quý II/2026
	

	36. 
	Tích cực phối hợp, triển khai dự án Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn theo đúng tiến độ và hoạt động hiệu quả
	Phòng Kinh tế xã
	
	- Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn hoạt động hiệu quả.

- 100% doanh nghiệp vừa và nhỏ địa phương ứng dụng công nghệ số
	Theo tiến độ dự án
	Thực hiện theo yêu cầu của tỉnh

	37. 
	Phối hợp thí điểm xây dựng và đưa vào vận hành cửa khẩu thông minh tỉnh Lạng Sơn tại các cửa khẩu đủ điều kiện
	Phòng Kinh tế xã
	
	Hoàn thành thí điểm Cửa khẩu thông minh theo Quyết định số 865/QĐ-TTg
	Theo tiến độ Quyết định số 865/QĐ-TTg
	Thực hiện theo yêu cầu của tỉnh

	38. 
	Triển khai các nền tảng số quốc gia, nền tảng số dùng chung của ngành, lĩnh vực, vùng theo danh mục đã được các cơ quan trung ương ban hành bảo đảm hoạt động thống nhất, liên thông của các ngành, lĩnh vực, địa phương trên môi trường số
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị thuộc UBND
	
	Các nền tảng số đảm bảo kết nối, liên thông
	Theo tiến độ triển khai xây dựng các nền tảng số quốc gia của các bộ, ngành
	

	V
	Cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành và kết nối, chia sẻ dữ liệu ( 9 nhiệm vụ)

	39. 
	Đưa vào khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu quốc gia; các cơ sở dữ liệu dùng chung theo danh mục đã ban hành của Bộ, ngành, của tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	
	Khai thác hiệu quả các CSLD quốc gia; CSDL dùng chung
	Tháng 6/2026
	Thực hiện theo tiến độ của Tỉnh

	40. 
	Hoàn thiện kết nối khai thác hiệu quả dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn; từng bước triển khai các sáng kiến mở dữ liệu, phục vụ quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu khai thác hợp pháp của người dân, doanh nghiệp
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan 
	
	- Danh mục dữ liệu được kết nối, chia sẻ và công bố mở.

- Báo cáo kết quả triển khai, đánh giá hiệu quả khai thác dữ liệu.

- Đảm bảo hoạt động ổn định các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh.
	Tháng 9/2026
	

	41. 
	Về quản lý hồ sơ, tài liệu công việc: (1) Chỉ đạo việc tạo lập và xử lý hồ sơ, tài liệu công việc phát sinh mới thực hiện trên môi trường điện tử; (2) 100% các đơn vị gửi nhận văn bản trên môi trường điện tử có ký số;
	Văn phòng HĐND&UBND.
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	- 100% văn bản gửi, nhận trên môi trường điện tử có ký số.


	Thường xuyên
	

	42. 
	Đẩy mạnh khai thác, ứng dụng dữ liệu số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công 
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	Các giải pháp, ứng dụng khai thác dữ liệu số được triển khai, phục vụ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính
	Thường xuyên
	

	43. 
	Triển khai các giải pháp cho phép sử dụng giấy tờ điện tử, dữ liệu số tích hợp trên tài khoản định danh điện tử thay thế giấy tờ giấy trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công ; Công an xã
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	- Các giải pháp, ứng dụng khai thác dữ liệu số được triển khai, phục vụ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

- Tối thiểu 80% người dân từ đủ 14 tuổi trở lên có tài khoản định danh điện tử (VNeID).
	Thường xuyên
	

	44. 
	Tăng cường việc gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ cấp độ Mật, Tối Mật qua Mạng thông tin diện rộng của cơ quan Đảng với phạm vi mở rộng theo hướng thống nhất, dùng chung cho các cơ quan trong toàn hệ thống chính trị
	Văn Phòng HĐND&UBND xã
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan;
	Kết nối thông suốt
	Nhiệm vụ thường xuyên
	

	45. 
	Triển khai Nghị quyết phát triển Công dân số
	Công an xã.
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan;
	Văn bản triển khai thực hiện.
	Sau khi Nghị quyết được ban hành.
	

	46. 
	Phối hợp triển khai Quyết định phê duyệt “Chương trình phát triển toàn diện ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035”
	Công an xã.
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan;
	Văn bản triển khai thực hiện.
	Sau khi Quyết định được ban hành.
	

	47. 
	Phát triển VNeID thành Nền tảng số quốc gia với 05 chức năng chính: (1) Lưu trữ dữ liệu số của công dân; (2) Định danh xác thực điện tử; (3) Thực hiện dịch vụ công trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính; (4) Ví điện tử, Kênh thanh toán, chi trả an sinh xã hội; (5) Là kênh giao tiếp chính thức, đảm bảo an toàn, bảo mật, hiệu quả giữa người dân với Nhà nước, người dân với doanh nghiệp và người dân với người dân
	Công an xã.
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan;
	Hướng dẫn sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VneID.
	Năm 2026.
	

	VI
	Thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến (6 nhiệm vụ)
	

	48. 
	Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu; ưu tiên cắt giảm nhóm thủ tục hành chính yêu cầu xác nhận hoặc xin xác nhận, thông báo hoặc báo cáo; các ngành, lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp
	Văn phòng HĐND&UBND, Trung tâm Phục vụ hành chính công.


	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	Danh mục thủ tục hành chính được rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số thủ tục hành chính đủ điều kiện. Tối thiểu 80% TTHC cung cấp DVC trực tuyến toàn trình trên tổng số TTHC của cấp tỉnh. 100% thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh.
	Tháng 12/2026
	

	49. 
	Thực hiện  100% hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính; khai thác, tái sử dụng dữ liệu đã  để phục vụ cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Bảo đảm quy trình  phù hợp với quy định của Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn, làm cơ sở cho tự động hóa, liên thông và khai thác dữ liệu
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	100% hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính được  theo quy định. Tối thiểu 95% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh được. 100% thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh. Khai thác, sử dụng lại tối thiểu 95% thông tin dữ liệu.


	Tháng 12/2026
	

	50. 
	Cung cấp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ công trực tuyến toàn trình, bảo đảm thực chất, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Ưu tiên nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trong các lĩnh vực tư pháp, giáo dục, y tế và đất đai
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	- Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

- 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số thủ tục hành chính đủ điều kiện.

- Tối thiểu 80% TTHC cung cấp DVC trực tuyến toàn trình trên tổng số TTHC của cấp tỉnh.

- 100% thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh.
	Tháng 12/2026
	

	51. 
	Thực hiện nghiêm nguyên tắc chỉ cung cấp thông tin một lần; tổ chức kiểm tra, giám sát trên môi trường số; kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi yêu cầu người dân, doanh nghiệp nộp thêm giấy tờ trong trường hợp hệ thống thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính đã kết nối, khai thác, sử dụng được dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành
	Trung tâm Phục vụ hành chính công.


	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	- 100% thông tin, giấy tờ, tài liệu trong các TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh chỉ cung cấp một lần cho cơ quan hành chính nhà nước.

- 100% TTHC liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông suốt, liền mạch.

- Tối thiểu 90% hồ sơ TTHC được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần.
	Nhiệm vụ thường xuyên
	

	52. 
	Rà soát, chỉ duy trì các TTHC và DVCTT thực sự cần thiết. Không yêu cầu người dân, doanh nghiệp nộp thêm giấy tờ trong trường hợp hệ thống thông tin phục vụ giải quyết TTHC đã kết nối, khai thác, sử dụng được dữ liệu từ CSDL quốc gia, chuyên ngành. Tổ chức kiểm tra, giám sát trên môi trường số; kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi yêu cầu người dân, doanh nghiệp nộp thêm giấy tờ trong trường hợp hệ thống thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính đã kết nối, khai thác, sử dụng được dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.
	Trung tâm Phục vụ hành chính công; Văn phòng HĐND&UBND
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện.

- 100% thông tin, giấy tờ, tài liệu trong các TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh chỉ cung cấp một lần cho cơ quan hành chính nhà nước.

- 100% TTHC liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông suốt, liền mạch.

- Tối thiểu 90% hồ sơ TTHC được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần.
	Nhiệm vụ thường xuyên
	

	53. 
	Công bố, công khai trên các phương tiện truyền thông số liệu về kết quả cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Văn Phòng HĐND&UBND xã
	Số liệu được công bố công khai
	Nhiệm vụ thường xuyên
	

	VII
	Về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (3 nhiệm vụ)

	54. 
	Chủ động báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ các tư duy, sáng kiến đột phá và “đặt hàng” các sản phẩm cần thiết cho phát triển KHCN, ĐMST, CĐS trên Hệ thống pakn.nq57.vn
	Phòng Văn hoá xã hội
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	- Sáng kiến, sản phẩm.


	Nhiệm vụ thường xuyên
	Phối hợp triển khai

	55. 
	Triển khai Nền tảng số quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia, quản lý dựa trên dữ liệu và chỉ tiêu mức dịch vụ
	Phòng Văn hoá xã hội
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	- văn bản triển khai, báo cáo kết quả
	Nhiệm vụ thường xuyên
	Phối hợp triển khai

	56. 
	Phối hợp triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có tính ứng dụng cao giải quyết những vấn đề bức thiết như: công nghệ số, nông nghiệp thông minh, chế biến nông sản, bảo vệ môi trường, y tế, giáo dục... tăng cường sản phẩm khoa học và công nghệ, đăng ký sở hữu trí tuệ nhằm thúc đẩy sáng tạo, xác lập, khai thác và phát triển quyền sở hữu trí tuệ, chính sách phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
	Phòng Kinh tế; Văn hoá xã hội
	
	- văn bản triển khai, báo cáo kết quả
	Nhiệm vụ thường xuyên
	Phối hợp triển khai

	VIII
	Phổ cập, nâng cao kỹ năng số trong cộng đồng; phát triển nguồn nhân lực (7 nhiệm vụ)
	

	57. 
	Phát động tham gia cuộc thi Công dân số Xứ Lạng trên địa bàn tỉnh
	Phòng Văn hoá xã hội
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	Tham gia cuộc thi
	Tháng 10/2026
	

	58. 
	Xây dựng tuyên truyền các Chương trình định hướng nghề nghiệp, tư vấn cho học sinh phổ thông theo đuổi các ngành khoa học, kỹ thuật để chủ động, chuẩn bị trước nguồn nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
	Phòng Văn hoá xã hội
	Các trường học
	Chương trình, kế hoạch được ban hành; mô hình được triển khai thực hiện
	Nhiệm vụ thường xuyên
	

	59. 
	Tham dự các Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật, Cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp, Ngày hội STEM, Robotics do tỉnh tổ chức.
	Phòng Văn hoá xã hội
	Các trường học
	Văn bản triển khai thực hiện.
	Theo kế hoạch
	

	60. 
	Tham dự tập huấn nâng cao năng lực cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh về công tác nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, dạy học STEM, công nghệ số, …
	Phòng Văn hoá xã hội
	Các trường học
	Văn bản triển khai thực hiện.
	Theo kế hoạch
	

	61. 
	Nâng cao kỹ năng số và văn hóa đổi mới sáng tạo, lan tỏa nhận thức về KHCN, ĐMST, CĐS, tạo sự đồng thuận xã hội và chuyển đổi hành vi số của người dân, doanh nghiệp
	Phòng Văn hoá xã hội
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	Báo cáo kết quả triển khai thực hiện. Tối thiểu 90% dân số trưởng thành tiếp cận dịch vụ số trong y tế, giáo dục, bảo hiểm, giao thông…
	
	

	62. 
	Tổ chức tập huấn kỹ năng số cho cán bộ, người dân và phát huy vai trò Tổ công nghệ số cộng đồng.
	Phòng Văn hoá xã hội
	Các phòng ban, các thôn, Tổ CNSCĐ
	- Văn bản, Kế hoạch triển khai.

- 100% cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng số cơ bản gắn với vị trí việc làm.

- Tối thiểu 90% cán bộ, công chức, viên chức làm chủ kỹ năng số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành.
- Tối thiểu 90% dân số trưởng thành tiếp cận dịch vụ số trong y tế, giáo dục, bảo hiểm, giao thông…
	Quý II/2026

	

	63. 
	Triển khai thực hiện Kế hoạch số 230-KH/TU, ngày 29/4/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
	Phòng Văn hoá xã hội
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	Văn bản cụ thể hóa, triển khai thực hiện 
	Theo nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 230-KH/TU
	

	IX
	Hợp tác quốc tế ( 2 nhiệm vụ)

	64. 
	Đẩy mạnh hợp tác quốc tế với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài nước, đặc biệt là các đối tác có quan hệ hợp tác truyền thống, các địa phương Trung Quốc và các địa phương, đối tác các nước để trao đổi chia sẻ, trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; gắn hợp tác với chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, thu hút chuyên gia quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài, phục vụ phát triển các ngành, lĩnh vực trọng điểm của tỉnh Lạng Sơn
	Phòng Văn hoá xã hội
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị thuộc UBND;
	- Dự án, biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp, viện, trường trong và ngoài nước.

- Báo cáo kết quả triển khai các hoạt động hợp tác.

	Nhiệm vụ thường xuyên
	Tham gia khi có yêu cầu

	65. 
	Tăng cường nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình phát triển tiên tiến của các địa phương, quốc gia; chủ động tham gia các cơ chế, sáng kiến hợp tác song phương, đa phương về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại,  thông tin tuyên truyền đối ngoại, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế và môi trường đổi mới sáng tạo của tỉnh Lạng Sơn, qua đó thu hút nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh
	Phòng Văn hoá xã hội
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị thuộc UBND;
	- Báo cáo, chương trình, các hoạt động hợp tác.


	Nhiệm vụ thường xuyên
	Tham gia khi có yêu cầu

	X
	Bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu ( 16 nhiệm vụ)
	

	66. 
	Rà soát, đánh giá, lập hồ sơ đề xuất an toàn thông tin theo cấp độ đối với các hệ thống thông tin do các cơ quan đảng tỉnh Lạng Sơn đầu tư, phát triển; tổ chức đánh giá, thẩm định, phê duyệt cấp độ theo đúng quy định; triển khai đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ đã được phê duyệt
	Công an xã
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	- Quyết định; công văn; báo cáo.

- 100% hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh tự xây dựng, phát triển được đánh giá, thẩm định, phê duyệt cấp độ an toàn thông tin theo quy định.
	Nhiệm vụ thường xuyên
	Phối hợp thực hiện

	67. 
	Phối hợp rà soát, đánh giá, lập hồ sơ đề xuất an toàn thông tin theo cấp độ; triển khai đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin theo hồ sơ đề xuất cấp độ đã được phê duyệt.
	Công an xã
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	Quyết định; công văn; báo cáo. 100% hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của xã tự xây dựng, phát triển được đánh giá, thẩm định, phê duyệt cấp độ an toàn thông tin theo quy định.
	Nhiệm vụ thường xuyên
	Phối hợp thực hiện

	68. 
	Tiếp nhận, triển khai đồng bộ toàn diện các giải pháp, công cụ an toàn thông tin, bảo mật, các dịch vụ hệ thống, xác thực đa lớp… để bảo đảm an toàn, an ninh các hệ thống thông tin trên môi trường số…
	Công an xã
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	- Tiếp nhận, triển khai các giải pháp, công cụ ATTT.


	Nhiệm vụ thường xuyên
	Phối hợp thực hiện 

	69. 
	Tiếp nhận, triển khai cổng kết nối an toàn liên mạng phục vụ truyền dữ liệu an toàn nhằm trao đổi thông tin giữa các hệ thống mạng; triển khai các giải pháp giám sát, bảo đảm an toàn thông tin cho thiết bị di động.
	Công an xã
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	- Tiếp nhận, triển khai theo hướng dẫn của Trung ương
	Tháng 12/2026
	Phối hợp thực hiện

	70. 
	Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng, các thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm và triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng
	Công an xã
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	- Văn bản triển khai; báo cáo kết quả thực hiện.


	Thường xuyên; 

6 tháng/lần
	Phối hợp thực hiện

	71. 
	Tiếp nhận, triển khai các giải pháp ngăn chặn, phòng ngừa, ứng phó sự cố an toàn thông tin. Phối hợp tổ chức triển khai hoạt động giám sát an toàn không gian mạng
	Công an xã
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	- Tiếp nhận, triển khai các giải pháp.

- Văn bản triển khai thực hiện


	Nhiệm vụ thường xuyên
	Phối hợp thực hiện

	72. 
	Phối hợp với cấp trên bảo đảm hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng tốc độ cao, băng thông rộng, an toàn, thông suốt, kết nối các trung tâm dữ liệu, hệ thống thông tin của các cơ quan đảng
	Công an xã
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	- Văn bản triển khai thực hiện.

- Triển khai các sản phẩm, giải pháp bảo đảm ATTT.
	Nhiệm vụ thường xuyên
	Phối hợp thực hiện

	73. 
	Triển khai Hướng dẫn và triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, dữ liệu.
	Công an xã
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	- Văn bản triển khai thực hiện.

- Triển khai các sản phẩm, giải pháp bảo đảm ATTT.
	Nhiệm vụ thường xuyên
	Phối hợp thực hiện

	74. 
	Triển khai Đề án phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động tấn công mạng, gián điệp mạng, âm mưu, hoạt động chống phá, xuyên tạc, phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch, phản động trên mạng và tội phạm mạng
	Công an xã
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	- Văn bản triển khai thực hiện Đề án.
	Năm 2026 (thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an)
	

	75. 
	Triển khai Đề án nâng cao năng lực hoạt động của các lực lượng quốc gia, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về đảm bảo an toàn, an ninh mạng
	Công an xã
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	- Văn bản triển khai thực hiện Đề án.
	Năm 2026 (thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an)
	

	76. 
	Ứng dụng các giải pháp mã hoá, bảo mật thông tin, dữ liệu trong lĩnh vực quốc phòng
	BCH Quân sự xã
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	- Văn bản triển khai thực hiện.

- Triển khai ứng dụng hiệu quả các giải pháp mã hoá, bảo mật thông tin.
	Nhiệm vụ thường xuyên
	Phối hợp thực hiện

	77. 
	Phối hợp triển khai Đề án "Xây dựng Trung tâm điều hành an ninh mạng tỉnh Lạng Sơn"; trong đó triển khai giám sát an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin trên địa bàn xã
	Công an xã
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	Kế hoạch; quyết định; văn bản triển khai thực hiện.


	Nhiệm vụ thường xuyên
	Phối hợp thực hiện

	78. 
	Phối hợp tổ chức diễn tập thực chiến ứng cứu sự cố trên không gian mạng, hướng dẫn, đào tạo tập huấn, phổ cập kiến thức về bảo đảm an toàn an ninh mạng, bảo vệ BMNN trên không gian mạng.
	Công an xã
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	Kế hoạch; quyết định; văn bản triển khai thực hiện.


	
	Thực hiện theo yêu cầu

	79. 
	Quán triệt nguyên tắc "An ninh mạng là điều kiện tiên quyết của chuyển đổi số"; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Ban Bí thư và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo về tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị. Đồng thời triển khai các nhiệm vụ tại Thông báo số 06-TB/CQTTBCĐ ngày 27/9/2025
	Công an xã
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng
	Nhiệm vụ thường xuyên
	

	80. 
	Các cơ quan, đơn vị huy động mọi nguồn lực để rà soát, khắc phục ngay những lỗ hổng bảo mật trong các hệ thống thông tin

	Công an xã
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	Văn bản, chương trình, kế hoạch triển khai
	Tháng 6/2026
	

	81. 
	Triển khai Đề án phát triển các nền tảng, sản phẩm quốc gia đảm bảo an toàn, an ninh mạng phục vụ mục đích quân sự
	BCH Quân sự xã
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	Văn bản triển khai thực hiện
	Sau khi Quyết định của Thủ tướng được ban hành
	

	XI
	Về tài chính, kinh phí (9 nhiệm vụ)
	
	
	
	
	

	82. 
	Đăng ký kinh phí để triển khai thực hiện bảo đảm chủ động công việc, đúng tiến độ, tránh tồn đọng
	Phòng Kinh tế
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	Tổng chi ngân sách nhà nước cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đạt tối thiểu 1,5%
	Nhiệm vụ thường xuyên
	

	83. 
	Huy động, lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính để đầu tư phát triển, nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng số, hạ tầng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, bao gồm hạ tầng kết nối, cơ sở dữ liệu của tỉnh và trang thiết bị công nghệ thông tin; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, từng bước hoàn thiện hạ tầng phục vụ chính quyền số, kinh tế số, xã hội số
	Phòng Văn hoá xã hội
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	Các dự án, hạng mục đầu tư được phê duyệt và triển khai (nâng cấp, thay thế, bổ sung trang thiết bị CNTT, hạ tầng số)
	Nhiệm vụ thường xuyên
	

	84. 
	Chủ động rà soát, điều chỉnh/hoàn thiện đăng ký kinh phí và kế hoạch vốn đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn và kế hoạch hoạt động của mình trong năm 2026
	Phòng Kinh tế
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	Văn bản rà soát, điều chỉnh/hoàn thiện đăng ký kinh phí và kế hoạch vốn
	Thường xuyên 
	

	85. 
	Cơ cấu lại nguồn ngân sách chi sự nghiệp khoa học và công nghệ theo hướng tăng tỷ lệ chi ngân sách cho hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo đáp ứng yêu cầu, quy định, bảo đảm tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, phù hợp quy định và khả năng cân đối ngân sách
	Phòng Kinh tế
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	- Quyết định hoặc văn bản của cấp có thẩm quyền về phân bổ, điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp khoa học và công nghệ hằng năm.

- Tổng chi ngân sách nhà nước cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đạt tối thiểu 1,5%.


	Nhiệm vụ thường xuyên
	

	86. 
	 Ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học và công nghệ để triển khai nghiên cứu, phát triển các công nghệ chiến lược, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và phù hợp với định hướng, quy định hiện hành;


	Phòng Kinh tế
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	- Ban hành Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ ưu tiên nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược của tỉnh;

- Tổng chi ngân sách nhà nước cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đạt tối thiểu 1,5%
	Quý I/2026
	

	87. 
	Chủ động, ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư: (1) Trang bị đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với đường truyền kết nối mạng có băng thông rộng, thực hiện kết nối Internet có kiểm soát tại cấp tỉnh và từng bước thực hiện tại cấp xã. (2) Hoàn chỉnh hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đến cấp cơ sở theo hướng dẫn của Trung ương, trang bị thiết bị điều khiển đa điểm (MCU) phục vụ các cuộc họp trực tuyến nội tỉnh và chuyển tiếp kết nối từ Trung ương.
	Văn Phòng HĐND&UBND; Phòng Kinh tế
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	- Đảm bảo kinh phí đầu tư.

- Đảm bảo hoạt động ổn định các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh.

- 100% cán bộ cấp xã có máy tính đáp ứng cấu hình tối thiểu phục vụ giải quyết công việc trên môi trường điện tử.
	Tháng 6/2026
	

	88. 
	rà soát các thiết bị đầu cuối đã xuống cấp cần nâng cấp, thay thế đảm bảo đồng bộ, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị thuộc UBND;
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan
	Văn bản, báo cáo kết quả rà soát
	Tháng 6/2026
	

	89. 
	Bố trí kinh phí để nâng cấp, thay thế hoặc bổ sung trang thiết bị đầu cuối đã xuống cấp
	Phòng Kinh tế
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị thuộc UBND;
	Quyết định giao bổ sung kinh phí
	QuýII/2026
	

	90. 
	Triển khai đầu tư, mua sắm nâng cấp, thay thế hoặc bổ sung trang thiết bị đầu cuối đã xuống cấp
	Các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị thuộc UBND;
	
	100% cán bộ cấp xã có máy tính đáp ứng cấu hình tối thiểu phục vụ giải quyết công việc trên môi trường điện tử
	Tháng 6/2026
	


� Đã hoàn thành tập huấn ngày 24/4/2026





